# АгроПорт

Пакет материалов к заявке на статус участника проекта «Сколково»
Кластер: [ЗАПОЛНИТЬ: кластер / направление] · Заявитель: ООО «МАТ-Лабс»
Версия: октябрь 2026

Документ подготовлен на основе фактического состояния продукта. Все показатели точности рассчитаны автоматически на открытых данных и воспроизводимы (страница agroport-ai.ru/tech). Поля, отмеченные [ЗАПОЛНИТЬ], требуют данных заявителя — они не могут быть получены из кода и баз продукта.

# 1. Описание R&D-проекта

## 1.1. Наименование

Разработка метода краткосрочного прогнозирования цен производителей на зерновые и масличные культуры в РФ с объединением открытой государственной статистики, мировых цен и рыночных данных, с публичной процедурой проверки точности.

## 1.2. Проблема

Сельхозпроизводители принимают решение о сроках реализации урожая в условиях высокой волатильности цен: на отложенном периоде 2020–2026 гг. средняя месячная ошибка прогноза «цена не изменится» по пшенице составляет около 3%, на горизонте 6 месяцев — более 11%, по подсолнечнику — до 20%. Доступные фермеру инструменты либо дают точечные мнения аналитиков без измеренной точности, либо стоят как корпоративные терминалы. Отдельная проблема — непрозрачность: в отрасли распространены заявления о «точности ИИ» без указания методики проверки.

## 1.3. Цель и задачи

Цель — создать воспроизводимый метод прогноза цены производителя на 1–6 месяцев с интервалом неопределённости и измеренным приростом точности относительно базовых ориентиров, доступный малым и средним хозяйствам.

Сформировать непрерывные помесячные ряды цен производителей по РФ (выполнено: 2008–2026 гг., Росстат ЕМИСС и публикации Росстата).

Разработать модель, учитывающую трансмиссию мировых цен через курс рубля и отклонение внутренней цены от экспортного паритета (выполнено: базовая версия).

Внедрить строгую процедуру проверки: подбор параметров и оценка на разных периодах, скользящее окно без заглядывания в будущее, сравнение с базовым ориентиром (выполнено).

Исследовать влияние экспортных пошлин и квот на внутренние цены и включить их в модель (план).

Перейти к региональным рядам и прогнозу на уровне субъекта РФ (план).

Разработать модуль NDVI по контуру поля по снимкам Sentinel-2 и прогноз урожайности (план).

## 1.4. Текущее состояние (TRL)

Работающий прототип в реальной среде: модель развёрнута, прогнозы и метрики доступны на сайте agroport-ai.ru. Оценка уровня готовности технологии: [ЗАПОЛНИТЬ: TRL по методике фонда, ориентировочно 4–5].

| Модуль | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Прогноз цен (3 культуры, 1/3/6 мес) | Работает | Открытые данные, проверка на истории, интервалы |
| Сбор котировок с отраслевых сайтов | Частично | Накопление в БД включено; часть источников не отдаёт цены |
| Лента новостей АПК | Работает | RSS, накопление в БД |
| База хозяйств и CRM | Работает | 2 864 карточки хозяйств, обогащение по ЕГРЮЛ |
| Маркетплейс объявлений | Частично | Публикация и модерация; сделок и оплаты нет |
| NDVI по Sentinel-2 | В разработке | Сейчас демонстрационный модуль |
| Прогноз урожайности | В разработке | Есть история 2019–2024 по регионам |

# 2. Научная новизна и технологические риски

Совместное моделирование внутренней цены производителя и мировой цены в рублях через спред к экспортному паритету: для внутреннего рынка РФ с экспортными пошлинами эта связь нестационарна, и метод её учёта — предмет исследования.

Публичная протокольная проверка точности: фиксированные периоды валидации и теста, скользящее окно, сравнение с ориентиром, интервалы по эмпирическому распределению ошибок. Метрики пересчитываются сервером и версионируются.

Адаптивное «доверие к сигналу»: вес модели относительно ориентира подбирается на валидации, что защищает пользователя от прогнозов хуже простого правила.

План: учёт регуляторных факторов (плавающая экспортная пошлина, квоты) как наблюдаемых переменных режима рынка.

Технологические риски, честно выявленные на текущем этапе:

На ряде горизонтов (пшеница 3–6 мес, кукуруза 1–3 мес) модель пока не превосходит ориентир — гипотеза о влиянии пошлин требует проверки.

Короткая история после смены регуляторного режима (с 2021 г.) ограничивает объём обучающей выборки.

Публикации Росстата выходят с лагом 1–2 месяца; для оперативного прогноза нужны рыночные котировки, которые сейчас собираются не полностью.

## 2.1. Метрики на отложенном периоде (рассчитаны автоматически)

| Культура | Горизонт | MAPE модели | MAPE ориентира | Улучшение | Направление | Прогнозов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | 1 мес | 3.34% | 3.38% | +1.1% | 58.2% | 79 |
| Пшеница | 3 мес | 9.05% | 8.22% | -10.0% | 58.4% | 77 |
| Пшеница | 6 мес | 14.18% | 11.63% | -21.9% | 47.3% | 74 |
| Кукуруза | 1 мес | 5.45% | 4.65% | -17.1% | 57.0% | 79 |
| Кукуруза | 3 мес | 10.53% | 9.41% | -11.9% | 62.3% | 77 |
| Кукуруза | 6 мес | 14.22% | 14.47% | +1.8% | 63.5% | 74 |
| Подсолнечник (семена) | 1 мес | 5.25% | 6.0% | +12.6% | 73.4% | 79 |
| Подсолнечник (семена) | 3 мес | 12.37% | 13.77% | +10.1% | 71.4% | 77 |
| Подсолнечник (семена) | 6 мес | 20.46% | 20.46% | +0.0% | — | 74 |

MAPE — средняя абсолютная ошибка в процентах. Ориентир — прогноз «цена не изменится». Подбор параметров: 2012–2019, оценка: 2020 — последние данные. Источники: Росстат (ЕМИСС 31454, 57693; публикация «Средние цены производителей сельхозпродукции»), Всемирный банк (Pink Sheet), Банк России.

# 3. Дорожная карта

| Этап | Содержание | Результат / критерий | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверяемый прогноз цен по 3 культурам | Модель, метрики, страница методики | Выполнено |
| 2 | Регуляторные факторы, региональные ряды, сравнение с SARIMA и бустингом | Улучшение к ориентиру на всех горизонтах [ЗАПОЛНИТЬ: целевое значение] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| 3 | NDVI по контуру поля (Sentinel-2) | Расчёт NDVI для поля пользователя, история за сезоны | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| 4 | Прогноз урожайности по погоде и NDVI | Метрика на отложенных сезонах | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| 5 | Коммерческий запуск подписки | [ЗАПОЛНИТЬ: число платящих хозяйств] | [ЗАПОЛНИТЬ] |

# 4. Бюджет R&D

Структура бюджета предложена по типовым статьям; суммы указывает заявитель.

| Статья | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда исследователей и разработчиков | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Данные (спутниковые сервисы, платные рыночные данные) | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Вычислительная инфраструктура и хостинг | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Полевая валидация с хозяйствами-партнёрами | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Регистрация ПО и РИД | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Итого | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |

Источники финансирования: [ЗАПОЛНИТЬ: собственные средства, гранты, инвестиции].

# 5. План коммерциализации

## 5.1. Сегменты и ценность

| Сегмент | Задача | Что даёт продукт |
| --- | --- | --- |
| Средние и малые хозяйства | Когда продавать урожай | Прогноз цены с интервалом и измеренной точностью |
| Трейдеры и переработчики | Закупка у хозяйств | База хозяйств, рейтинг перспективности, CRM |
| Банки, страховщики, лизинг | Оценка рисков заёмщика | Ценовые сценарии, в перспективе — NDVI поля |
| Органы власти АПК | Мониторинг рынка | Сводная аналитика по регионам |

## 5.2. Модель монетизации

На сайте опубликованы тарифы: базовый — бесплатно, «Профессионал» — 1 490 ₽/мес, «Корпоративный» — 8 900 ₽/мес, а также пакеты данных по API. Цены являются гипотезой и требуют проверки на первых клиентах.

## 5.3. Текущие показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Зарегистрированные пользователи | 3 (данные системы на 01.10.2026) |
| Хозяйств в базе | 2 864 |
| Платящие клиенты | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Выручка | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| Пилоты / письма поддержки | [ЗАПОЛНИТЬ] |

## 5.4. Каналы и рынок

Прямые продажи хозяйствам из собственной базы (2 864 контакта) через CRM и рассылки.

Партнёрства с банками и дистрибьюторами СЗР — [ЗАПОЛНИТЬ: переговоры, если есть].

Объём рынка (TAM/SAM/SOM): [ЗАПОЛНИТЬ: с указанием источников].

Конкуренты: [ЗАПОЛНИТЬ: перечень и сравнение по цене, точности, доступности для малых хозяйств].

# 6. Команда

| ФИО | Роль в проекте | Опыт и квалификация | Занятость |
| --- | --- | --- | --- |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |
| [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] | [ЗАПОЛНИТЬ] |

# 7. Интеллектуальная собственность

[ЗАПОЛНИТЬ: планируемая регистрация программы для ЭВМ / базы данных, ноу-хау метода проверки].